利辛县城市基础设施建设ppp项目

淝河路（长春路-阜蚌路）

路面改善工程施工

招

标

文

件

招标单位： 安徽天润建筑工程集团有限公司（盖章）

二〇二一年六月

- 第一章  招标文件

- 一、招标公告

- 现对利辛县城市基础设施建设PPP项目淝河路（长春路-阜蚌路）路面改善工程施工进行招标，欢迎具备条件的分包商及班组参加投标。

- 项目概况及招标内容

- 1、项目概况

- 1.1项目名称：利辛县城市基础设施建设PPP项目淝河路（长春路-阜蚌路）路面改善工程施工

- 1.2项目地址：利辛县淝河大道（阜蚌路-长春路）

- 1.3项目规模：全长2.6公里

- 2、招标内容

- 2.1道路工程：修补人行道及新建人行道，破除原有混凝土路面，增设绿化带，路灯迁移，轻微裂缝，坑洞，板角修补，板边修补，错台，破碎板，接缝修补（红线范围内接缝处理），机动车道及交口范围加铺，非机动车道加铺，侧石、树池边框等，具体详见招标清单及图纸；

- 2.2排水工程：土石方工程，管道铺设，管道附属构筑物，破除恢复，雨水口、检查井（机动车道）改造，雨水口、检查井（非机动车道）改造，具体详见招标清单及图纸；

- 2.3交通工程：标牌标线工程，监控、信号灯基础工程，具体见招标清单及图纸；

- 3、工期：90 天，开工时间：2021年7月 15 日

- 4、标段划分：一个标段。

- 5、投标限价：人民币3260万元（大写：叁仟贰佰陆拾万元）

- 二、投标人资信要求

- 1、具有有效的营业执照（具有相关经营范围)、税务登记证、组织机构代码证；三证合一的，仅需提供营业执照即可。

- 2、具有市政二级总承包资质。

- 3、信誉要求：企业有城镇道路建设施工合格案例且近三年没有发生重大质量事故，无违法违规行为，未被行政主管部门列入黑名单；在毫州市范围内被招投标监督管理部门或行业主管部门取消投标资格且在处罚期内的投标单位，不允许参与本次投标，若投标文件已递交的，则作废标处理。

- 4、本项目是否接受联合体投标：口是▇否。

- 三、报名及招标文件发售办法

- 1、招标文件发售时间：2021年6月30日。

- 2、报名方式：公开招标，密封，自送文件或邮寄。

- 四、开标时间及地点

- 1、开标时间：2021年7月 9 日下午15:00。

- 2、开标地点：安徽天润建筑工程集团有限公司会议室。

- 五、投标文件递交要求

- 1、投标文件提交时间：开标截止时间前1个小时。

- 2、投标文件提交地点：安徽天润建筑工程集团有限公司招采办（邮寄务必在包裹外包装上注明投标文件，请勿拆等字样）。

- 3、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人拒绝接收。

- 4、请各投标人在开标前三日制作投标确认函（加盖公章）及营业执照扫描件,发送至邮箱：898023361@qq.com。

- 六、联系方式

- 招标单位：安徽天润建筑工程集团有限公司

- 联系人：严先生13053088818     王先生13395698929

| - 第二章 投标人须知前附表 |  |
| --- | --- |
| - 序号 | - 具体内容 |
| - 1 | - 项目名称：利辛县城市基础设施建设PPP项目淝河路（长春路-阜蚌路）路面改善工程施工 |
| - 2 | - 项目地点：利辛县淝河路（长春路-阜蚌路） |
| - 3 | - 招标内容： - 2.1道路工程：修补人行道及新建人行道，破除原有混凝土路面，增设绿化带，路灯迁移，轻微裂缝，坑洞，板角修补，板边修补，错台，破碎板，接缝修补（红线范围内接缝处理），机动车道及交口范围加铺，非机动车道加铺，侧石、树池边框等，具体详见招标清单及图纸； - 2.2排水工程：排水土石方工程，管道铺设，管道附属构筑物，破除恢复，雨水口、检查井（机动车道）改造，雨水口、检查井（非机动车道）改造，具体详见招标清单及图纸； - 2.3交通工程：标牌标线工程，监控、信号灯基础工程，具体详见招标清单及图纸； |
| - 4 | - 质量标准：符合全国住房和城乡建设部相关城镇道路工程施工与质量验收标准 |
| - 5 | - 工期要求：90天 - 开工日期：2021年7月15日，具体以招标人通知为准 |
| - 6 | - 付款方式： 按月进度70%支付工程进度款，工程完工后付至80%，竣工验收且审核完成后付至95%，5%尾款质保期满后一次性付清。 |
| - 7 | - 投标限价：人民币 3260万元（大写：叁仟贰佰陆拾万元） |
| - 8 | - 承包方式：包工包料 |
| - 9 | - 投标文件递交至：安徽天润建筑工程集团有限公司招采办 - 投标文件递交截止时间：2021年 7 月 9日上午9:00 |
| - 10 | - 投标文件的份数：正本1份，副本1份。集中或分开密封包装均可。投标文件密封袋“封口处”应密封，并加盖供应商公章。标书文件一律胶装，未胶装的，作无效标处理 |
| - 11 | - 投标人资质要求：须有市政二级总承包资质 |
| - 12 | - 招标文件发售费用：0 元/每标段。 |
| - 13 | - 投标保证金的金额：0元(人民币)。 - 形式：/。 |
| - 14 | - 分包商凭以下资料递交报价文件： - ⑴权委托书原件并加盖公章；⑵授权人身份证原件。若法定代表人本人参加，无需提供。 |

注：本投标须知前附表所列内容与招标文件中有不一致之处，以前附表为准。

- 投标人报价须知

- 1、报价应含有为完成本工程所需的人工费、材料费、机械费（含大型机械进退场和场内行使等）、摊铺费、碾压费、间接费、水电费、质量、工期、安全文明施工费、施工措施项目、治安、消防、环保、施工期间政府规定的一切保险、验收合格费用、机械开挖、外运以及渣土处置、地下障碍物清理、土方开挖区域硬化混凝土地坪破碎、回填、土方施工需要的道板（含钢板、路基箱）等施工便道的费用以及负责办理外运渣土许可证的费用，包含场内外保洁费、土方车辆冲洗费、场外运输引起相关部门的罚款或由于发生交通意外事故引起的费用、机械台班停置或土方工程开挖发生二次或多次倒运引起的费用、包工程竣工资料整理、包保修等全过程所涉及所有成本、管理费、税金（含增值税、关税、规费、附加税等）、利润、措施费（含安全文明施工措施费、生产、生活临建的搭设及搬迁和拆除费、施工场地的临建场地清理费、施工场地清理（含收集、倾倒、堆放等）、二次搬运费、夜间及节假日施工增加费、冬（雨）季施工费、成品保护费等）、工程保险费、工程保修费、保密费、检验试验费、调试费、包装运输装卸保管费、预算包干费、国家及地方政府各种税收及收费、预期的市场价格的涨跌、汇率的变动、国家与地方政府政策发生改变等所有风险、责任等各项应由费用，不会因政策、规范、税项、物价、工程量等原因的变动而有所调整。报价为投标人在报价文件中提出的各项支付金额的总和，本项目采用固定单价包干方式。另合同价款调整原则：（1）甲方另外委托项目（图纸外）和设计变更调整，优先执行合同附件中相同或相近项目的综合单价。（2）没有相同或相近的项目按照以下原则计价：综合单价= 2018版安徽省建设工程工程量清单计价依据计算出的综合单价*（投标人投标报价总金额/招标人设置的投标限价总金额）*100%）。报价文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

- 2、投标人应自行对施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制报价文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人因自身原因未到施工现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

- 3、投标人应确保其所提供的报价资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

- 4、未尽事宜，以合同为准。

- 签订合同

- 1、中标人应按规定的时间、地点与招标人签订分包施工合同。

- 2、双方必须严格按最终定标金额及承诺签订分包合同，不得擅自变更。

- 3、合同签订后，中标人不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。

- 评审方法

- 本次招标活动拟采取合理低价方法评审，评标小组遴选符合招标要求的投标人并结合合理低价中标原则确定名次。

- 2、在招标过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 2.1投标人报价文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

- 2.2投标人投标报价明显低于成本价报价的。

- 2.3实质性满足询价文件的供应商不足三家的。

- 投标人须提供资格审查材料

- 1、具有有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证

- 2、招标需求响应情况

- 注：以上所涉及的证件须在投标文件内提供加盖投标单位公章的复印件或影印件，复印件或影印件缺少任何一项，视为未提供该项证件。

- 招标需求

- 一、项目概况

- 工程名称：利辛县城市基础设施建设PPP项目淝河路（长春路-阜蚌路）路面改善工程施工

- 工程地址：淝河路（长春路-阜蚌路）

- 招标内容：

- 2.1道路工程：修补人行道及新建人行道，破除原有混凝土路面，增设绿化带，路灯迁移，轻微裂缝，坑洞，板角修补，板边修补，错台，破碎板，接缝修补（红线范围内接缝处理），机动车道及交口范围加铺，非机动车道加铺，侧石、树池边框等，具体详见招标清单及图纸；

- 2.2排水工程：排水土石方工程，管道铺设，管道附属构筑物，破除恢复，雨水口、检查井（机动车道）改造，雨水口、检查井（非机动车道）改造，具体详见招标清单及图纸；

- 2.3交通工程：标牌标线工程，监控、信号灯基础工程，具体详见招标清单及图纸。

- 具体需求如下：

- 1、道路工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 修补人行道及新建人行道 |  |  |  |
| 1 | 040204001002 | 人行道整形、碾压 | 1、部位：人行道 2、范围：放样、碾压 | m2 | 19416.900 |
| 2 | WB040204009002 | 人行道混凝土 | 1、材料品种：C15混凝土 2、厚度：18cm 3、其它：详见设计图纸 | m2 | 19416.900 |
| 3 | 040305001002 | 垫层 | 1、材料品种、规格：级配碎石 2、厚度：10cm 3、其它：详见设计图纸 | m2 | 19416.900 |
| 4 | 041001002001 | 挖拆原有人行道结构 | 1、材质、厚度：投标人自行勘察现场，结合图纸综合考虑报价 2、废料：运输至弃置点 3、其它：详见设计图纸及答疑 | m2 | 19366.300 |
| 5 | 040204002002 | 人行道板安砌 | 1、块料品种、规格：6cm 小面包砖（含盲道砖） 2、垫层品种、规格：3cm 1：3水泥砂浆 3、其它：详见设计图纸 | m2 | 17630.200 |
| 6 | 040204002003 | 人行道板安砌 | 1、大理石地板砖铺设 2、厚度：6cm 3、铺装恢复材质与现有人行道一致 4、3cm厚1:3水泥砂浆 | m2 | 57.250 |
| 7 | 040204002004 | 人行道板安砌 | 1、人行道方砖铺设250X300 2、厚度：6cm 3、1:3水泥砂浆 | m2 | 836.100 |
|  |  | 破除原有混凝土路面，增设绿化带 |  |  |  |
| 8 | 041001001002 | 破除原有混凝土路面结构层 | 1、材质：投标人自行勘察现场，结合图纸综合考虑报价 2、废料：运输至弃置点 3、其它：详见设计图纸及答疑 | m2 | 1360.600 |
| 9 | 050101009001 | 种植土 | 1、填方品种：种植土 2、取土运距：投标人自行勘察现场，综合考虑报价 3、其它：详见设计图纸及答疑 | m3 | 1360.600 |
|  |  | 路灯迁移 |  |  |  |
| 10 | 041001010001 | 拆除路灯 | 1、现状路灯迁移 2、迁移至甲方指定位置并完成安装 3、含拆除、运输至甲方指定位置、安装、调试保证正常使用 | 套 | 6.000 |
|  |  | 轻微裂缝 |  |  |  |
| 11 | ZB040101001001 | 注浆 | 1、要求：采用水泥注浆法进行板下封堵 2、施工工艺：参见道路施工说明 3、其它：详见设计图纸及答疑 | m2 | 89625.100 |
| 12 | WB020412024001 | 沥青灌缝 | 1、灌缝部位：轻微裂缝 2、要求：详见设计图纸及公路水泥混凝土路面养护技术规范 3、其它：详见设计图纸 | m | 1375.000 |
|  |  | 坑洞 |  |  |  |
| 13 | 041001001005 | 挖除老混凝土路面 | 1、投标人自行勘察现场，结合图纸综合考虑报价 2、废料：运输至弃置点 3、其它：详见设计图纸及答疑 | m3 | 2.410 |
| 14 | 040203007004 | C40混凝土 | 1、混凝土强度等级：C40混凝土 2、厚度：详见设计图纸及答疑 3、要求：切缝、养护 4、其它：详见设计图纸及答疑 | m3 | 2.410 |
|  |  | 板角修补 |  |  |  |
| 15 | 041001001006 | 挖除老混凝土路面 | 1、投标人自行勘察现场，结合图纸综合考虑报价 2、废料：运输至弃置点 3、其它：详见设计图纸及答疑 | m3 | 2.770 |
| 16 | 041001003003 | 挖除老路面基层 | 1、投标人自行勘察现场，结合图纸综合考虑报价 2、废料：运输至弃置点 3、其它：详见设计图纸及答疑 | m3 | 2.310 |
| 17 | WB040202017003 | C15混凝土 | 1、材料品种：C15混凝土 2、厚度：详见设计图纸及答疑 3、其它：详见设计图纸及答疑 | m3 | 2.310 |
| 18 | 040203007005 | C40混凝土 | 1、混凝土强度等级：C40混凝土 2、厚度：详见设计图纸及答疑 3、要求：切缝、养护 4、其它：详见设计图纸及答疑 | m3 | 2.770 |
|  |  | 板边修补 |  |  |  |
| 19 | ZB040101001002 | 沥青砂 | 1、材料品种：沥青砂 2、部位：填缝 3、其它：详见设计图纸及答疑 | m3 | 192.800 |
|  |  | 错台 |  |  |  |
| 20 | ZB040101001003 | 错台 | 1、做法：详见设计图纸 2、其它：详见设计图纸及答疑 | 块 | 2.000 |
|  |  | 破碎板 |  |  |  |
| 21 | 041001001007 | 挖除老混凝土路面 | 1、投标人自行勘察现场，结合图纸综合考虑报价 2、废料：运输至弃置点 3、其它：详见设计图纸及答疑 | m3 | 2250.000 |
| 22 | 041001003004 | 挖除老路面基层 | 1、投标人自行勘察现场，结合图纸综合考虑报价 2、废料：运输至弃置点 3、其它：详见设计图纸及答疑 | m3 | 2812.000 |
| 23 | WB040202017004 | C15混凝土 | 1、材料品种：C15混凝土 2、厚度：详见设计图纸及答疑 3、其它：详见设计图纸及答疑 | m3 | 2812.500 |
| 24 | 040203007006 | C40混凝土 | 1、混凝土强度等级：C40混凝土 2、厚度：详见设计图纸及答疑 3、要求：切缝、养护 4、其它：详见设计图纸及答疑 | m3 | 2250.000 |
| 25 | 040901001001 | 纵缝钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400 Φ14 2、其它：详见设计图纸 | t | 8.463 |
| 26 | 040901001002 | 传力杆钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HPB300 Φ30 2、其它：详见设计图纸 | t | 52.754 |
|  |  | 接缝修补（红线范围内接缝处理） |  |  |  |
| 27 | WB020412024002 | 聚氨酯灌缝 | 1、灌缝部位：接缝修补 2、要求：详见设计图纸及公路水泥混凝土路面养护技术规范 3、其它：详见设计图纸 | m | 38682.600 |
| 28 | WB040202025001 | SBS改性防水材料（防裂贴） | 1、材料品种：SBS改性防水材料（防裂贴） 2、厚度：2mm 3、伸长率：≥30% 4、拉力：≥800N/50mm 5、要求：防裂贴放在纵横缝及裂缝处，缝两侧各50cm 6、其它：详见设计图纸 | m | 19341.300 |
|  |  | 机动车道及交口范围加铺 |  |  |  |
| 29 | 040203003005 | 粘层 | 1、材料品种：采用快裂型PC-3乳化沥青 2、喷油量：1L/m2 3、其它：详见设计图纸 | m2 | 142941.400 |
| 30 | 040203006008 | 沥青混凝土 | 1、沥青混凝土种类：SBS改性AC-13C玄武岩细粒式沥青（I-D)混凝土 2、厚度：4cm 3、其它：详见设计图纸 | m2 | 71470.000 |
| 31 | 040203006009 | 沥青混凝土 | 1、沥青混凝土种类：AC-25C粗粒式沥青混凝土 2、厚度：8cm 3、其它：详见设计图纸 | m2 | 71470.000 |
| 32 | 040203006012 | 沥青混凝土 | 1、AC-25粗粒式沥青混凝土调平层 2、厚度：平均2cm | m2 | 71470.000 |
| 33 | 060105006001 | 土工布铺设 | 1、材料品种：聚酯烧毛土工布 2、厚度：1.6mm 3、纵横向伸长率：40%-80% 4、纵横向断裂强力：≥10Kn/m 5、铺设位置：机动车道 6、其它：详见设计图纸 | m2 | 71470.000 |
|  |  | 非机动车道加铺 |  |  |  |
| 34 | 040203003006 | 粘层 | 1、材料品种：采用快裂型PC-3乳化沥青 2、喷油量：1.0L/m2 3、其它：详见设计图纸 | m2 | 55058.800 |
| 35 | 040203006010 | 沥青混凝土 | 1、沥青混凝土种类：AC-10C细粒式沥青混凝土 2、厚度：3cm 3、其它：详见设计图纸 | m2 | 27529.400 |
| 36 | 040203006011 | 沥青混凝土 | 1、沥青混凝土种类：AC-16C中粒式沥青混凝土 2、厚度：5cm 3、其它：详见设计图纸 | m2 | 27529.400 |
| 37 | 040203006013 | 沥青混凝土 | 1、沥青混凝土种类：AC-16C中粒式沥青混凝土调平层 2、平均厚度：2cm 3、其它：详见设计图纸 | m2 | 27529.400 |
| 38 | 060105006002 | 土工布铺设 | 1、材料品种：聚酯烧毛土工布 2、厚度：1.6mm 3、纵横向伸长率：40%-80% 4、纵横向断裂强力：≥10Kn/m 5、铺设位置：非机动车道 6、其它：详见设计图纸 | m2 | 27529.400 |
|  |  | 侧石、树池边框 |  |  |  |
| 39 | 040204004005 | 安砌花岗岩侧石 | 1、材料品种、规格：12*30*100cm花岗岩侧石 2、垫层：2cm 1:3水泥砂浆 3、弧型价格已计入，投标人报价时需综合考虑 4、其它：详见设计图纸 | m | 14810.000 |
| 40 | 040204004006 | 安砌花岗岩侧石 | 1、材料品种、规格：12*25*75cm花岗岩侧石 2、垫层：2cm 1:3水泥砂浆 3、弧型价格已计入，投标人报价时需综合考虑 4、其它：详见设计图纸 | m | 4685.000 |
| 41 | 040204004007 | 安砌花岗岩平石 | 1、材料品种、规格：30*10*100cm花岗岩平石 2、垫层：2cm 1:3水泥砂浆 3、弧型价格已计入，投标人报价时需综合考虑 4、其它：详见设计图纸 | m | 5924.000 |
| 42 | 040204007003 | 砌筑树池花岗岩块 | 1、材料品种、规格：150*18*10cm花岗岩 2、垫层：3cm中砂M7.5水泥砂浆 3、树池尺寸：150*150cm 4、其它：详见设计图纸 | m | 5178.000 |
| 43 | WB040204011003 | 侧、平石混凝土垫层（含树池石垫层） | 1、材料品种：C15混凝土 2、其它：详见设计图纸 | m3 | 1152.900 |
| 44 | 041102001002 | 垫层模板 | 1、构件类型：侧石砼垫层 2、厚度：详见设计图纸 3、其它：详见设计图纸 | m2 | 3521.110 |
| 45 | 041001005001 | 拆除侧、平（缘）石 | 1、材质：投标人自行勘察现场，综合考虑报价 2、废料：运输至弃置点 3、其它：详见设计图纸及答疑 | m | 25419.000 |
| 46 | 041001005002 | 拆除树池石 | 1、材质：投标人自行勘察现场，综合考虑报价 2、废料：运输至弃置点 3、其它：详见设计图纸及答疑 | m | 5178.000 |
|  |  | 其它 |  |  |  |
| 47 | 040205017001 | 车止石 | 1、材料品种：花岗岩 2、基础规格及混凝土等级：C15混凝土40*40*40cm 3、规格、型号：直径20cm、长度100cm、埋深33cm 4、其它：详见设计图纸 | 个 | 192.000 |
| 48 | 040309007001 | 桥梁伸缩缝 | 1、规格、型号：40型伸缩缝 2、混凝土强度等级：C50钢纤维混凝土 3、含原伸缩缝及桥面混凝土破除、伸缩缝安装、混凝土浇筑 4、其它：详见设计图纸及答疑 | m | 267.000 |
| 49 | ZB040101001004 | 原道路已有的护栏施工时应予以拆除存放，待路面施工完成后恢复 | 1、原道路已有的护栏施工时应予以拆除存放，待路面施工完成后恢复 2、其它：详见设计图纸及答疑 | 项 | 1.000 |
| 50 | WB040203015002 | 与现状道路顺接 | 1、做法：详见设计图纸 2、其它：详见设计图纸 | 项 | 1.000 |
| 51 | WB040203015003 | 非机动车道与交口范围加铺沥青混凝土衔接 | 1、做法：详见设计图纸 2、其它：详见设计图纸 | 项 | 1.000 |
| 52 | ZB040101001005 | 施工技术措施费 | 投标人应结合自身的优化设计与施工组织方案进行施工技术措施费用报价（包括但不限于施工降排水、机械进出场、地上地下杆管线迁移保护、水电接引、临时设施建设等费用），中标后不予调整 | 项 | 1.000 |

- 2、排水工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 101 | 排水土石方工程 |  |  |  |
| 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：综合 2、挖土深度：详见设计图纸 | m3 | 670.550 |
| 2 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：沟槽土 2、运距：投标人自行考虑 | m3 | 670.550 |
| 3 | 040103001003 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料要求：级配碎石 3、部位：检查井 | m3 | 88.760 |
|  | 101 | 管道铺设 |  |  |  |
| 4 | 040501001001 | 混凝土管道铺设(人机配合下管) | 1、管道类型、管道材质：Ⅱ级钢筋混凝土承插管 2、连接方式：滑动橡胶圈接口，做法见国标图集06MS201-1P23 3、管径：DN300 4、雨水连接管 5、其它：详见设计图纸 | m | 45.000 |
| 5 | 040501001002 | 混凝土管道铺设(人机配合下管) | 1、管道类型、管道材质：Ⅱ级钢筋混凝土承插管 2、连接方式：滑动橡胶圈接口，做法见国标图集06MS201-1P23 3、管径：DN600 4、雨水管 5、其它：详见设计图纸 | m | 152.000 |
| 6 | WB040501021001 | 混凝土包管 | 1、垫层及包管材料：C15混凝土 2、管径：DN300 3、综合单价中含模板 4、其它：详见设计图纸 | m3 | 18.890 |
| 7 | WB040501021002 | 管道基础 | 1、垫层材质及厚度：120°砂石道础 2、做法：详见06MS201-1-9 3、其它：详见设计图纸 | m3 | 73.030 |
| 8 | WB040501021003 | 中粗砂回填 | 1、回填材质：中粗砂 2、要求：管道基础部分至管顶以上50cm，必须人工回填，分层夯实，分层厚度应不大于20cm 3、其它：详见设计图纸 | m3 | 475.060 |
|  | 102 | 管道附属构筑物 |  |  |  |
| 9 | 040504001001 | 砌筑检查井 | 1、井内外壁：采用1：2 防水水泥砂浆抹面2cm厚至检查井顶部 2、检查井规格：φ1100圆形混凝土模块雨水检查井 3、其它：未尽事宜详见图纸及图集皖2015S209-P10、P14、P16；含防坠网、铭牌等 | 座 | 6.000 |
| 10 | 040504009001 | 砖砌雨水口 | 1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：参见06MS201-8、53-60页 2、基础材质及厚度：10cmC15混凝土 3、墙内：1：2水泥砂浆勾缝 4、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌MU10砖 5、双箅偏沟式雨水口 6、其它：未尽事宜详见图纸及图集06MS201-8-10 | 座 | 7.000 |
| 11 | 040504009002 | 雨水口加固 | 1、双箅雨水口加固 2、做法：详见设计图纸及答疑 | 座 | 7.000 |
| 12 | WB040504019002 | 井圈加固 | 1、部位：检查井井圈加固 2、详见图集皖2015S209P83 | 座 | 6.000 |
| 13 | 041101005001 | 管道疏通清淤 | 1、部位：现状管疏通清淤，管径D600-D800 2、投标人自行踏勘现场，结合设计图纸，综合考虑报价，中标后不予调整 3、其它：详见设计图纸及答疑 | m | 3340.000 |
| 14 | 041101005002 | 管道疏通清淤 | 1、部位：现状管疏通清淤，管径D200 2、投标人自行踏勘现场，结合设计图纸，综合考虑报价，中标后不予调整 3、其它：详见设计图纸及答疑 | m | 840.000 |
| 15 | 041101005003 | 新建管道接入的现状检查井需要破除及修复 | 1、部位：新建管道接入的现状检查井 2、投标人自行踏勘现场，结合设计图纸，综合考虑报价，中标后不予调整 3、其它：详见设计图纸及答疑 | 项 | 1.000 |
|  | 103 | 破除恢复 |  |  |  |
| 16 | 041001001001 | 破除原有混凝土路面结构层 | 1、投标人自行勘察现场，结合图纸综合考虑报价 2、废料：运输至弃置点 3、其它：详见设计图纸及答疑 | m2 | 456.000 |
| 17 | 040202002001 | 石灰稳定土 | 1、含灰量：10% 2、厚度：20cm 3、技术要求：压实度不得小于96%，7d浸水抗压强度≥0.8Mpa 4、其它：详见设计图纸 | m2 | 456.000 |
| 18 | WB040202019001 | 消解石灰 | 1、消解石灰：消解石灰 | t | 15.427 |
| 19 | WB040202018001 | 多合土养护 | 1、养护：洒水养护 | m2 | 456.000 |
| 20 | 040202015001 | 水泥稳定碎石 | 1、水泥含量：5% 2、厚度：20cm 3、技术要求：压实度不得小于98%，7d浸水抗压强度≥3.5Mpa 4、其它：详见设计图纸 | m2 | 456.000 |
| 21 | 040203007001 | C40混凝土 | 1、混凝土强度等级：C40混凝土 2、厚度：24cm 3、要求：支模、切缝、养护 4、其它：详见设计图纸及答疑 | m2 | 456.000 |
| 22 | 040901003001 | 钢筋网片 | 1、钢筋种类、规格：HRB335 Φ14 2、要求：单层双向@150mm 布置 3、其它：详见设计图纸及相关文件 | t | 7.720 |
|  |  | 雨水口、检查井（机动车道）改造 |  |  |  |
| 23 | 040504009007 | 砖砌雨水口 | 1、抬高材料：C40混凝土 2、单篦雨水口改造为双篦雨水口，原有雨水井篦更换 3、雨水口加固 4、废料：运输至弃置点 5、其它：详见设计图纸 | 座 | 55.000 |
| 24 | 040504009008 | 砖砌雨水口 | 1、抬高材料：C40混凝土 2、双篦雨水口改造为三篦雨水口，原有雨水井篦更换 3、雨水口加固 4、废料：运输至弃置点 5、其它：详见设计图纸 | 座 | 91.000 |
| 25 | 040504001003 | 砌筑检查井 | 1、井盖材质、规格：球墨铸铁井盖D400 2、井圈混凝土等级：C40混凝土 3、聚乙烯防护网耐久性需满足检查井使用要求 4、检查井抬高 5、其它：详见设计图纸 | 座 | 51.000 |
|  |  | 雨水口、检查井（非机动车道）改造 |  |  |  |
| 26 | 040504009005 | 砖砌雨水口 | 1、抬高材料：C40混凝土 2、单篦雨水口改造为双篦雨水口，原有雨水井篦更换 3、雨水口加固 4、废料：运输至弃置点 5、其它：详见设计图纸 | 座 | 7.000 |
| 27 | 040504009006 | 砖砌雨水口 | 1、抬高材料：C40混凝土 2、双篦雨水口改造为三篦雨水口，原有雨水井篦更换 3、雨水口加固 4、废料：运输至弃置点 5、其它：详见设计图纸 | 座 | 131.000 |
| 28 | 040504001002 | 砌筑检查井 | 1、井盖材质、规格：球墨铸铁井盖C250 2、井圈混凝土等级：C40混凝土 3、聚乙烯防护网耐久性需满足检查井使用要求 4、检查井抬高 5、其它：详见设计图纸 | 座 | 125.000 |

- 3、交通工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标牌标线工程 |  |  |  |
| 1 | 040205004006 | 单悬臂指路标牌 | 1、类型：单悬臂指路标牌 2、材质：铝合金，厚3mm 3、规格尺寸：4000*2000mm 4、板面反光膜等级：微棱镜结构二级膜 5、杆件：方形钢立柱350*350*12；高7500横臂5000mm 6、其它：详见设计图纸 | 套 | 26.000 |
| 2 | 040205004003 | 指示标志牌 | 1、类型：立柱式禁令、限速指示标志牌 2、材质：铝合金，厚2mm 3、规格尺寸：矩形1000*3000*3mm 4、杆件方钢立柱120*120*4*5000 5、其它：详见设计图纸 | 套 | 4.000 |
| 3 | 040205004007 | 指示标志牌 | 1、类型：立柱式人行横道标志 2、材质：铝合金，厚2mm 3、规格尺寸：正方形800*800*2mm 4、杆件方钢立柱100*100*4*2900 5、其它：详见设计图纸 | 套 | 8.000 |
| 4 | 040205004008 | 指示标志牌 | 1、类型：立柱式减速让行标志 2、材质：铝合金，厚2mm 3、规格尺寸：三角形900*2mm 4、杆件方钢立柱100*100*4*2900 5、其它：详见设计图纸 | 套 | 22.000 |
| 5 | 040205004009 | 指示标志牌 | 1、类型：立柱式禁停标志 2、材质：铝合金，厚2mm 3、规格尺寸：圆形800*2mm 4、杆件方钢立柱100*100*4*2900 5、其它：详见设计图纸 | 套 | 2.000 |
| 6 | 040205004010 | 标志板 | 1、类型：路名牌 2、材质：不锈钢 3、规格尺寸：1400*380 4、立柱：圆形不锈钢立柱89*1.2*2100mm 5、具体详见设计图纸 | 套 | 15.000 |
| 7 | 040205004011 | 标志板 | 1、类型：附着式圆形限速标志 2、材质：铝合金 3、规格尺寸：圆形800*2 4、具体详见图纸 | 块 | 1.000 |
| 8 | 040205006002 | 标线 | 1、材料品种：热溶性反光涂料 2、部位：道路范围内所有的标线、文字等 3、要求：满足设计要求及国标 4、其他未尽事宜详见详见设计图纸答疑及设计规范 | m2 | 6069.930 |
| 9 | 010501006001 | 单悬臂指路标牌基础 | 1、混凝土种类：钢筋混凝土 2、混凝土强度等级： C30混凝土现浇 3、规格尺寸：基础：1.4*3*2.5m 4、其它要求：具体详见设计图纸说明 5、含基坑开挖、回填、外运、模板、预埋件等 | 个 | 26.000 |
| 10 | 010501006010 | 立柱式基础 | 1、混凝土种类：钢筋混凝土 2、混凝土强度等级： C30混凝土现浇 3、规格尺寸：基础：下基础1.2*1.4*0.3m；上基础1*0.8*0.7m 4、其它要求：具体详见设计图纸说明 5、含基坑开挖、回填、外运、模板、预埋件等 | 个 | 32.000 |
| 11 | 010501006012 | 立柱式禁令、限速指示标志牌基础 | 1、混凝土种类：钢筋混凝土 2、混凝土强度等级： C30混凝土现浇 3、规格尺寸：基础：下基础1.4*1.4*0.3m；上基础1.2*1.2*1.2m 4、其它要求：具体详见设计图纸说明 5、含基坑开挖、回填、外运、模板、预埋件等 | 个 | 4.000 |
| 12 | 010501006011 | 路名牌基础 | 1、混凝土种类：钢筋混凝土 2、混凝土强度等级： C30混凝土现浇 3、规格尺寸：基础：0.6*0.6*0.6m 4、其它要求：具体详见设计图纸说明 5、含基坑开挖、回填、外运、模板、预埋件等 | 个 | 15.000 |
| 13 | 040205019001 | 减速垄 | 1、材料品种：橡胶减速带 2、规格、型号：橡胶材质38*50*5cm | m | 16.000 |
| 14 | 040205012001 | 隔离护栏 | 1、类型：机非分隔护栏 2、规格、型号：标准段宽度30m 3、详见机非分隔护栏大样图 | m | 310.000 |
| 15 | 040205012002 | 隔离护栏 | 1、类型：中央隔离护栏 2、规格、型号：30m一组 3、具体详见设计图纸 | m | 2250.000 |
|  |  | 监控、信号灯工程 |  |  |  |
| 16 | 010501006007 | 人行信号灯杆基础 | 1、混凝土种类：钢筋混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、规格尺寸：基础800*1000*1200mm 4、垫层：100mm厚C15垫层 5、其它要求：具体详见设计图纸说明 6、含基坑开挖、回填、外运、预埋件等 | 个 | 20.000 |
| 17 | 010501006008 | 交通监控杆件基础 | 1、混凝土种类：钢筋混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、规格尺寸：1200*1200*1400mmC30商品砼 4、200mm厚碎石垫层 5、含基坑开挖、回填、外运、预埋件等 6、其它要求：具体详见设计图纸说明 | 个 | 9.000 |
| 18 | 010501006009 | 电子警察杆件基础 | 1、混凝土种类：钢筋混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、规格尺寸：1200*1500*1500mmC30商品砼 4、含基坑开挖、回填、外运、模板、预埋件等 5、其它要求：具体详见设计图纸说明 | 个 | 1.000 |

- 二、投标人报价注意事项

- 1、本招标清单工程数量为暂定数量，实际以中标人完成工程量结算；

2、投标人在工程量清单报价中所报的综合单价一律不予调整，投标报价的工程量清单报价书封面相应位置必须加盖公司公章并签字。

- 三、招标文件附件

1、利辛县城市基础设施建设PPP项目淝河路（长春路-阜蚌路）路面改善工程施工合同

2、利辛县城市基础设施建设PPP项目淝河路（长春路-阜蚌路）路面改善工程施工图纸

- 投 标 文 件

- 招标人：

- 投标人：                                （盖章单位）

- 法定代表人：                            （签字或盖章）

- 年       月       日

- 一、法定代表人授权书

- 本授权书声明：               公司的         (法人代表姓名、职务））代表本公司授权本公司         （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加           投标项目活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。被授权人无转委托权。

- 特此授权。

- 本授权书自出具之日起生效。

- 特此声明。

- 法人代表（签字或盖章）：

- 投标人名称（加盖公章）：

- 授权委托日期：

- 附件：投标人法定代表人、被授权代表人身份证复印件。

- 二、报价函格式

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥           ）的投标总报价，工期           日历天，按合同约定实施和完成承包工程，工程质量达到           。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方拟派         为本工程项目经理，在工程竣工前不予变更。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：            （签章）

地址：

电话：

年        月        日

- 附件：1、利辛县城市基础设施建设PPP项目淝河路（长春路-阜蚌路）路面改善工程施工报价表

- 三、投标人诚信承诺书

- 我单位参加本次投标活动，郑重承诺如下：

- 1.本次投标提供的所有资料都是真实有效、准确完整。如

- 发现提供虚假资料或与事实不符，同意取消投标和中标候选人资

- 格。

- 2.本次投标绝无资质挂靠、串标、围标情形。否则，同意取

- 消投标和中标候选人资格。

- 3.本次招标如我方为中标人，除不可抗力外，决不因任何其

- 它原因放弃中标候选人资格。

- 5、我方中标后，严格按照招标文件和我单位投标文件的约定

- 签订合同。

- 6、我方参加投标决不故意非实质性响应招标文件(如投标报

- 价高于或等于该项目最高投标限价等)。否则，同意视为串通投

- 标进行处理。

- 投标人：（盖单位章）

- 法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

- 年      月      日